АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО СОВХОЗ «КОЛЛЕКТИВИЗАТОР» ЖИЗДРИНСКОГО РАЙОНА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 апреля 2025 г.                                                № 12

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» от 29.03.2019 № 9 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» на 2019-2024 годы»

В соответствии Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» о бюджете сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, Уставом сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор», администрация сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» от 29.03.2019 № 9 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» на 2019-2024 годы» внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» от 19.02.2025 № 2 «О продлении срока действия муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» на 2019-2024 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоявшего постановления оставляю за собой.

Глава администрации СП
«Село Совхоз «Коллективизатор»

Е.В. Хамова

Приложение
к постановлению
администрации СП
«Село Совхоз «Коллективизатор»
от 21 апреля 2025 г. № 12

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО СОВХОЗ «КОЛЛЕКТИВИЗАТОР» ОТ 29.03.2019 № 9

1. В наименовании цифру «2024» заменить цифрой «2027».

2. В пункте 1 цифру «2024» заменить цифрой «2027».

3. В приложении к постановлению:

а) наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Благоустройство сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» на 2019-2027 годы»;

б) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» на 2019-2027 годы « (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» |
| Основные цели Программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения -Совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - улучшение освещения улиц в населенных пунктах - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; -улучшение состояния автодорог общего пользования, внутридворовых территорий - выявление новых эффективных форм, ценных инициатив в сфере благоустройства |
| Сроки реализации Программы | 2019 – 2027 годы |
| Структура Программы | - паспорт муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения « Село совхоз Коллективизатор» на 2019-2027 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы. Раздел 3.Общий объём ресурсов, необходимый для реализации программы, и его обоснование. Раздел 4 Система управления реализацией программы. Раздел 5. Оценка эффективности Программы Приложение 1: Система программных мероприятий Программа не содержит подпрограмм. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет в 2019–2150,3 тыс. руб., 2020-2889,9 тыс. руб., 2021–5422,0 тыс. руб., 2022-8272,7 тыс. руб., 2023-7938,9 тыс. руб., 2024 - 4618,0 тыс. руб. 2025 – 3361,1 тыс. руб. 2026 – 3675,0 тыс. руб. 2027 – 1762,0 тыс. руб. итого – 40089,9 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, уточняются при определении финансирования и формирования проектов решений Сельской Думы сельского поселения о местном бюджете |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -Определение перспективы улучшения благоустройства сельского поселения -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -Улучшение состояния территорий сельского поселения - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха для населения; - увеличение количества высаживаемых деревьев - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» |

в) в абзаце третьем пункта 2.4 Раздела 2 цифру «2024» заменить цифрой «2027»;

г) таблицу № 1 пункта 3.4 Раздела 3 изложить в следующей редакции:

Таблица № 1

| № | Наименование направлений использования средств Программы | 2019 тыс. руб. | 2020 тыс. руб. | 2021 тыс. руб. | 2022 тыс. руб. | 2023 тыс. руб. | 2024 тыс. руб. | 2025 тыс. руб. | 2026 тыс. руб. | 2027 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | 352,0 | 492,0 | 495,7 | 560,0 | 550,0 | 772,5 | 800,0 | 400,0 | 400,00 |
| 2. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 45,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры сельских поселений, основанных на местных инициативах | 1121,1 | 0,0 | 823,2 | 1440,7 | 1199,0 | 1299,8 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Содействие достижению и поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 577,2 | 774,1 | 2716,2 | 3276,4 | 3717,9 | 885,7 | 1231,1 | 262,5 | 232,0 |
| 6. | Мероприятия по благоустройству и восстановлению воинских захоронений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог | 0,0 | 1000,0 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Содержание автомобильных дорог | 0,0 | 593,8 | 799,0 | 1198,0 | 1827,1 | 1253,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 9 | Стимулирование муниципальных образований Калужской области-победителей конкурса по благоустройству территории, прилегающей к государственным объектам, оказывающим медицинскую помощь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Поощрение муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 732,6 | 599,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1882,5 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 2150,3 | 2889,9 | 5422 | 8272,7 | 7938,9 | 4618,0 | 3361,1 | 3675,0 | 1762,0 |

д) приложение 1 к муниципальной программе «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к муниципальной  программе «Благоустройство
сельского поселения
«Село Совхоз «Коллективизатор»
на 2019 – 2027 годы»

Система программных мероприятий

| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Цель мероприятия | Сроки исполнения | местный бюджет | иные источники | Общая сумма, тыс.руб | Сумма по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (годы) |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности. | Администрация сельского поселения | Не допущение возникновения пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2019-2027 | Без финансовых затрат |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Проведение рейдов по территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | Не допущение возникновения лесных пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2019-2027 | Без финансовых затрат |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых пунктов | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Содействие достижению и поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых пунктов | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация сельского поселения | Благоустройство мест захоронений | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 285,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 45,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 6 | Проведение сходов граждан по организации сбора и вывоза ТБО | Администрация сельского поселения | Информирование населения | 2019-2027 | Без финансовых затрат |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Озеленение (высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей) | Администрация сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Уличное освещение | Администрация сельского поселения |  | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 4822,2 | 352,0 | 492,0 | 495,7 | 560,0 | 550,0 | 772,5 | 800,0 | 400,0 | 400,0 |
| 8.1 | Содержание, ремонт и оплата за уличное освещение | Администрация сельского поселения |  | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 4822,2 | 352,0 | 492,0 | 495,7 | 560,0 | 550,0 | 772,5 | 800,0 | 400,0 | 400,0 |
| 8.2 | Расширение сети уличного освещения: приобретение ламп, счетчиков и их установка | Администрация сельского поселения |  | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры сельских поселений, основанных на местных инициативах | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Всего: |  | 6083,8 | 1121,1 | 0,0 | 823,2 | 1440,7 | 1199,0 | 1299,8 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1429 | 272,1 |  | 177,9 | 410,9 | 160,0 | 308,1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района |  | 637,0 | 150,0 |  | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 127,0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет области |  | 4017,8 | 699,0 |  | 545,3 | 929,8 | 979,0 | 864,7 |  |  |  |
| 10 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 13673,1 | 577,2 | 774,1 | 2716,2 | 3276,4 | 3717,9 | 885,7 | 1231,1 | 262,5 | 232,0 |
| 10.1 | Снос старого здания | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | Ремонт перехода | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 535,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | приобретение материалов | Администрация сельского поселения |  | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 630,1 | 133,1 | 17,0 | 45,0 | 65,0 | 150,0 | 50,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4 | Содержание, ремонт и санитарная очистка колодцев, благоустройство колодцев | Администрация сельского поселения | Санитарная очистка колодцев | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 2249,8 | 37,5 | 448,0 | 300,0 | 259,8 | 400,0 | 200,0 | 250,0 | 167,5 | 187,0 |
| 10.5 | Санитарная рубка и валка деревьев | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 678,1 | 123,1 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.6 | Строительство новых колодцев | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 212,0 | 39,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.7 | Установка контейнерных площадок | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 359,0 | 99,0 | 100,0 | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.8 | Установка туалетов | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.9 | Укладка тротуарной плитки на захоронении | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.10 | Покупка триммеров | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 88,5 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.11 | Установка ограждения на детскую площадку | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.12 | Услуги по обращению с ТКО | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 89,1 | 0,0 | 3,1 | 5,0 | 6,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 10.13 | Ремонт детской площадки | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 312,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.14 | Благоустройство | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 5813,5 | 0,0 | 22,0 | 2131,2 | 975,6 | 2162,9 | 250,7 | 271,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10.15 | Выкорчевка деревьев | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.16 | Осуществление строительного контроля | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 10.17 | Покупка стендов | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.18 | Покупка информационных знаков | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 35,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.19 | Вырубка кустарников | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 |
| 10.20 | Приобретение контейнеров | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.21 | Закупка спортивных тренажеров | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.22 | Покупка оборудования для детской площадки | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.23 | Покупка ограждения детской площадки | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.24 | Освещение детской площадки | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения |  | Местный бюджет |  | 1882,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1882,5 | 0,0 |
| 12 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 1934,9 | 0,0 | 1000,0 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 8970,9 | 0,0 | 593,8 | 799,0 | 1198,0 | 1827,1 | 1253,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 14 | Стимулирование муниципальных образований Калужской области-победителей конкурса по благоустройству территории, прилегающей к государственным объектам, оказывающим медицинскую помощь |  |  |  |  |  | 1035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Поощрение муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  | 1332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 732,6 | 599,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  | 40089,9 | 2150,3 | 2889,9 | 5422 | 8272,7 | 7938,9 | 4618,0 | 3361,1 | 3675,0 | 1762,0 |