От 18.03.2019 года                                                                                  №  7

Глава администрации сельского поселения

«Село совхоз Коллективизатор»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О безаварийном пропуске паводковых вод

на реках сельского поселения в период весеннего

половодья 2019г.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года, снижения возможного ущерба в период ледохода и прохождения паводковых вод на реках сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года (прилагается)

- Рекомендовать руководителям организаций сельского поселения принять указанный план к исполнению.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на себя.

Глава администрации:                                   Л.А.Ильюшина

Приложение № 1

к Постановлению администрации СП

От 18.03.2019 года № 7

Комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года.

| № п/п | мероприятия | Срок исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период половодья 2017г. | До 22.03.2019г | Администрация СП |
| 2. | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затопления | До 22.03.2019г. | Администрация СП |
| 3. | Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения аварийно-восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружениях и ГТС в период весеннего половодья | До 22.03.2019г. | Владельцы и арендаторы ГТС (по согласованию) |
| 4. | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций первоочередное жизнеобеспечение населения. | Март 2019 г. | Администрация СП |
| 5. | Проверка готовности ГТС расположенных на территории СП, подверженных весеннему половодью, к пропуску паводковых вод. Обследование ГТС, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принятие мер к организации работ по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению. | Март 2019г. | Администрация СП., владельцы и арендаторы ГТС (по согласованию |
| 6. | Обеспечение проведения инвентаризации имеющихся ГТС, проведение проверки наличия проектно-сметной документации на гидротехнических сооружениях, находящихся на подведомственной территории. Обеспечение слива бесхозных водных объектов | До 22.03.2019г. | Администрация СП, владельцы и арендаторы ГТС (по согласованию |

Практические мероприятия

| 1. | Проверка системы оповещения населения | В течении подготовительного периода. | Администрация СП |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах затопления, местах временного размещения населения, эвакуированного из зон затопления | В период весеннего половодья | Администрация СП |
| 3. | Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад в круглосуточном режиме | На период паводка, исходя из паводковой ситуации | Администрация СП |