СЕЛЬСКАЯ ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО СОВХОЗ КОЛЛЕКТИВИЗАТОР»

ЖИЗДРИНСКОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 15 ноября  2021года                                                                                                       № 37

Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения в границах сельского поселения «Село совхоз Коллективизатор»

на 2022  год и плановый период 2023-2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ                              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ                                «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации                        и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,                   ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом сельского поселения «Село совхоз Коллективизатор»,                      Сельская Дума сельского поселения  «Село совхоз Коллективизатор»

РЕШИЛА:

1. Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах сельского поселения «Село совхоз Коллективизатор»                         (приложение 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте МР «Жиздринский район»                        в разделе «Поселения»

Глава сельского поселения

«Село Совхоз Коллективизатор»                                                                     В.Г.Кривакова

Приложение 1

к Решению Сельской Думы

сельского поселения

«Село совхоз Коллективизатор»

от 15.11.2021  № 37

План

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах

сельского поселения «Село совхоз Коллективизатор» на 2022 год и плановый период 2023 -2024 г. г.

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь (кв.м.) | Длина (м) | Ориентировочная ширина (м) | Состояние элементов существующей дороги (дефекты) | План мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д. Мурачевка ул.Жабинка |  | 1200 | 4,0 | Значительный износ, выбоины, ямы | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |  |  |
| 2. | д. Коренево, ул. Лесная |  | 700 | 4,0 | Значительный износ асфальтового покрытия, выбоины, ямы |  | устройство покрытий из асфальтовой смеси |  |
| 3. | С.совхоз Коллективизатор Ул.Советская |  | 750 | 3,0 | Значительный износ, выбоины, ямы |  |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |